软件工程计算器项目第一周周报

时间：2018.03.12-2018.03.18

人员：肖雯艺琳、王鹤

* 本周计划

1. 学习微信小程序的开发，搭建好项目开发的平台并熟悉小程序开发工具的使用
2. 最少实现基础四则运算的功能，争取完成计算器的数学计算模块

* 计划完成情况

（1） 基本了解了微信小程序开发平台的架构和使用方式

（2） 实现了四则运算功能以及部分倒计时功能

* 收获与心得

1. 学习了开发小程序的相关知识并进行了小程序开发的实践，体会到了小程序开发的轻巧与灵活。在开发过程中，逐渐熟悉了JavaScript等开发语言以及不同类型文件的作用和相互配合
2. 更加深刻地认识到开发程序需要耐心与细致，要拥有整体的逻辑，也要注重每一个细节，包括函数功能、页面布局与结构等，充分考虑用户体验

* 下周计划

1. 完成计算机的其他功能
2. 对页面的布局进行调整与美化，形成统一风格，并且使用户的体验更加舒适便利